Информация

о результатах проведения контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк на 2019-2023 годы» за 2021 год

г.Москва г. Троицк

Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы городского округа Троицк «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк на 2019-2023 годы» за 2021 год проведено органом муниципального внутреннего  финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), а также с Планом контрольных мероприятий  отдела муниципального внутреннего финансового контроля  администрации городского округа Троицк  на  2022 год (п.2), утвержденным распоряжением администрации  городского округ Троицк от  20.12.2021 №57 (с изменениями от 20.01.2022 №4), распоряжением администрации городского округа Троицк  от 21.01.2022 №6 «О проведении проверки достоверности  отчетов  о результатах предоставления и использования средств, предоставленных из бюджета городского округа Троицк за 2021 год».

Цель контрольного мероприятия:

-контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк на 2019-2023 годы».

Предмет контрольного мероприятия: достоверность отчётности о реализации муниципальной программы, в том числе отчетность об исполнении муниципальных заданий,

реестры первичных документов на выполнение мероприятий муниципальной программы, иные сведения о её реализации, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, подтверждающие расходы, а также приемка товаров, выполненных работ (услуг) и другие финансовые документы.

Тип контрольного мероприятия: плановая проверка

Вид контрольного мероприятия: камеральная проверка

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный

Проверяемый период: 2021 год

Проверка начата: 20.02.2022г. и окончена 15.04.22г.

По результатам контрольной проверки установлено следующее.

1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы

К проверке отчетности за 2021 год была представлена муниципальная программа, которая утверждена постановлением администрацией городского округа Троицк от 08.11.2017г. №933 (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 29.12.2018  № 1139, от 14.10.2019 №1171, от 03.02.2020 №84, от 15.10.2020  №674, от 10.11.2020 №841, от 30.12.2020 №1147, от 15.10.2021 №759,от 24.02.2022 №106) «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк».

Финансирование программы осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020 №348/75 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями от 02.09. 2021 №416/88, от 16.12.2021 №478/98).

В течение 2021 года в муниципальную программу было внесено 2 изменения.

Управлением ЖКХ были даны пояснения на внесенные изменения в муниципальную программу.

## Муниципальная программа утверждена Решением Совета депутатов от 17.12.2020г.  №348/75 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021г. и плановый период 2022 и 2023годов» в сумме 3 500,0 тыс. руб. с изменениями:

## - Решением Совета депутатов от 02.09.2021 №416/88 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020г.  №348/75 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021г. и плановый период 2022 и 2023годов» в сумме 1500,0 тыс. руб.

## - Решением Совета депутатов от 16.12.2021 №478/94 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 17.12.2020г.  №348/75 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2021г. и плановый период 2022 и 2023годов» в сумме 600,00 тыс. руб.

## 2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации двух подпрограмм, входящей в ее состав.

Индекс результативности муниципальной программы в целом за 2021 год составляет:

Ip=(1+1+1)/3=1

Индекс эффективности программы в целом за 2021 год составляет:

Iэ= (216,32*1)/600=0,361

В результате чего, муниципальная программа исполнена неэффективно.

В результате чего, Управлению ЖКХ было предложено прекратить действие программы, начиная с 2022 года.

4.   Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.

К отчету по программе «капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в городском округе Троицк» за 2021 год была представлена Управлением ЖКХ аналитическая записка (приложение на 1л.).

Управлением жилищно-коммунального хозяйства был представлен отчет с нарастающим итогом в соответствии с пунктом 54 вышеуказанного Постановления о реализации муниципальной программы.

Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год составляет- 216, 32 тыс. руб. (средства местного бюджета), что составляет – 36,1%.

Информация о результатах проверки направлена Главе городского округа Троицк в  городе Москве