**Информация**

**о результатах проведенного контрольного мероприятия за достоверностью отчётов о реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк» за 2022 год**

 Контрольное мероприятие по проверке полноты и достоверности отчётности о реализации муниципальной программы городского округа Троицк «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк»за 2022 год проведено органом муниципального внутреннего финансового контроля, в соответствии с полномочиями, определёнными статьёй 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ (далее – БК РФ), а также с Планом контрольных мероприятий отдела муниципального внутреннего финансового контроля администрации городского округа Троицк на 2023 год (п.1), утвержденным распоряжением администрации городского округ Троицк от 16.12.2022 №67, распоряжением администрации городского округа Троицк от 03.02.2023 №3 «О проведении проверки достоверности отчетов о реализации муниципальной программы за 2022 год».

 Проверка достоверности отчетности о реализации муниципальной программы за 2022 год проведена в отношении Управления ЖКХ администрации городского округа Троицк по основным вопросам:

- соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса;

-установление степени полноты и достоверности представления бюджетной отчетности по реализации муниципальной программы;

-оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы;

- выполнение бюджетополучателем полноты реализации направления муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк».

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа представленных документов, а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях ([www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru)).

По результатам контрольных мероприятий установлено следующее.

 **1. Проверка правильности разработки и формирования муниципальной программы**

 К проверке отчетности за 2022 год была представлена муниципальная программа «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк», которая утверждена постановлением администрации городского округа Троицк от 14.11.2016 № 1155 (в редакции постановлений администрации городского округа Троицк от 20.01.2017 №52, от 13.06.2017 №512, от 09.11.2017 №937, от 05.12.2017 №1032, от 29.08.2018 №646, от 30.01.2019 №82, от 14.10.2019 №1173, от 03.02.2020 №98, №673 от 15.10.2020, №851 от 12.11.2020, №1149 от 30.12.2020, от 02.08.2021 № 526, от 15.10.2021 №761, от 02.02.2022 №50, от 15.07.2022 №501, от 02.11.2022 №796, от 30.12.2022 №1099).

Финансирование осуществлено в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 (с изменениями от 17.12.2022 №490/97, от 21.04.2022 №511/100, от 02.06.2022 №532/103, от 16.06.2022 №534/104, от 07.07.2022№553/106, от 10.08.2022 №558/107, от 01.09.2022 №567/108, от 10.11.2022 №29/5, от 15.12.2022 №48/9) «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»).

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Троицк в городе Москве от 09.12.2021 №461/93 на муниципальную программу был предусмотрен общий объем финансирования в сумме 233 537,40 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета в размере- 123 909,30 тыс. руб., субсидия из бюджета г. Москвы в размере – 109 628,10 тыс. руб.)

 Муниципальная программа утверждена Решением Совета депутатов от 09.12.2021г. №461/93 «О бюджете городского округа Троицк в городе Москве на 2022г. и плановый период 2023 и 2024годов» в сумме 239 598,80 тыс. руб. (средства местного бюджета – 110 462,50 тыс. руб., бюджет Москвы – 129 136,30 тыс. руб.).

В течение 2022 года в муниципальную программу было внесено 6 изменений.

**2. Проверка отчетности о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.**

 В соответствии с пунктом 9 муниципальной программыоценка эффективности и результативности осуществляется посредством сопоставления фактически достигнутых значений натуральных показателей программы и планируемых значений данных показателей.

 Оценка эффективности муниципальной программы производится на основе использования целевых индикаторов.

 Согласно методики, оценка степени достижения целей и решение задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании шести показателей (индикаторов) которые определены конечными результатами.

 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации трех подпрограмм, входящей в ее состав.

 Индекс результативности муниципальной программы в целом за 2022 год составляет:

Ip=(1,0+1,0+0,96)/3=0,99

Индекс эффективности программы в целом за 2021 год составляет:

Iэ= (210 714,10\* 0,99)/ 233 537,40=0,89

Таким образом, муниципальная программа исполнена с запланированным уровнем эффективности.

 *\*После проведенного анализа муниципальной программы были выявлены недочеты и даны рекомендации.*

**3. Проверка расходования бюджетных средств из бюджета городского округа Троицк, выделенных на реализацию муниципальной программы.**

 В ходе проведения документальной проверки годовой отчетности по реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети в городском округе Троицк» за 2022 год представлен оперативный отчет о выполнении муниципальной программы.

 Отчет представлен в соответствии с утвержденной формой (Приложение 7).

В соответствии с Приложением №7 вышеуказанного Порядка, фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год составляет- 210 714,10 тыс. руб., из них из бюджета городского округа Троицк 105 354,80 тыс. руб., субсидия Москвы 105 359,30тыс. руб., что составляет – 90,2%.

Наибольший удельный вес затрат в общем объеме составляют расходы на «Содержание объектов дорожного хозяйства в городском округе Троицк»-70,2%.

 **Проверка достоверности отчетности реализации муниципальной программы.**

 В ходе документальной проверки с целью проверки полноты и достоверности установлено, расчеты за выполненные ремонтные работы объектов дорожного хозяйства, а также по благоустройству территории в городском округе Троицк, осуществляются в соответствии с заключенными контрактами.

 Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств. На произведенные расходы представлены первичные документы, договоры на оказание услуг и акты выполненных работ.

 Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа в единой информационной системе в сфере закупок для размещения информации об осуществлении закупок www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС).

 Расчеты за оказываемые услуги, за выполненные ремонтным дорожным работам, а также по благоустройству территории осуществляются в соответствии с заключенными контрактами. Оплата в проверяемом периоде осуществлялась в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

 Выборочной проверкой муниципальных контрактов были выявлены недочеты. В результате чего Управлению ЖКХ были сделаны замечания.

 Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Троицк в городе Москве.

Начальник отдела муниципального

внутреннего финансового контроля И.В.Кириченко

Отчет получил (а):

Начальник управления ЖКХ Т.А. Сиднева